

**Сельское поселение Сингапай**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2021 № 424**

О внесении изменений в постановление администрации от 30.10.2017 № 181

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025

и на период до 2030 года»

(в редакции от 20.11.2017 № 200, от 28.05.2018 № 109, от 20.06.2018 № 165,

от 04.10.2018 № 223, от 28.12.2018 № 442, от 13.03.2019 №105, от 25.11.2019 № 437,

от 27.12.2019 № 498, от 31.07.2020 № 199, от 30.12.2020 № 398,

от 11.01.2021 № 2, от 16.07.2021 № 281, от 29.11.2021 № 393)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 09.11.2016 № 424 «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Сингапай»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 30.10.2017 № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Сингапайский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.Ю. Куликов

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Сингапай

от 30.12.2021 № 424

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Сингапай» |
| Участники Программы | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Сингапай», муниципальное казенное учреждение «Управление АХО» |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Не предусмотрены. |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Сингапай. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Сингапай.  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Сингапай.  4. Обеспечение надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Сингапай  5. Реализация инициативных проектов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий сельского поселения Сингапай (в рамках реализации приоритетного проекта) - 50 ед;  2. Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Сингапай - 3 ед.;  3.Содержание объектов благоустройства и территории сельского поселения Сингапай - 7202 тыс.кв.м.;  4. Кол-во реализованных инициативных проектов - 36 проект;  5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сельском поселении Сингапай – 1 %;  6. Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сельском поселении Сингапай, в котором проведены мероприятия в связи с наступившей юбилейной даты, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования - 100 %. |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 109 682,14079 тыс. рублей,  в т.ч. за счет средств:  федерального бюджета – 969,81111 тыс. рублей; бюджета автономного округа – 13 894,57485 тыс. рублей;  бюджета Нефтеюганского района – 19 514,75869 тыс. рублей;  бюджета поселения – 25 302,99614 тыс. рублей;  иных источников – 50 000,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с.п. Сингапай – 54 ед.  2. Количество благоустроенных общественных территорий – 9 ед.  3. Количество реализованных инициативных проектов - 45 ед.  4. Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства.**

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Численность сельского поселения Сингапай составляет 5556 человек, в том числе в п. Сингапай - 4350 чел., с. Чеускино - 1206 чел.

На территории сельского поселения Сингапай (далее – Поселение) расположены:

• в п. Сингапай 58 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 43 дворовых территорий. Из них благоустроены 40 дворовых территорий, подлежат благоустройству – 3. В с. Чеускино 25 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 11 дворовых территорий. Из них благоустроены 10 дворовых территорий, подлежат благоустройству – 1.

• 17 детских игровых и спортивных площадок. На протяжении последних несколько лет идет активная реконструкция старых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования на новое;

• 9 общественных территорий. Из них три благоустроены. По другим общественным территориям необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству.

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования

С 2017 года по 2021 год были благоустроены по минимальному перечню 31 дворовая территория, были установлены скамейки, урны, освещение возле домов.

В рамках приоритетного проекта были выполнены следующие работы:

- строительство уличного спортивного комплекса «Энергия спорта» по улице Центральная в п. Сингапай;

- строительство уличного спортивного комплекса «АренА» в с. Чеускино;

- благоустройство общественной территории "Обустройство центральной улицы по проспекту Молодежный" (I этап обустройство тротуаров, II этап обустройство газонов).

В рамках программы «Народный бюджет» было реализовано 34 проектов.

В 2021 году в рамках регионального конкурса инициативного бюджетирования было реализовано 2 проекта:

«Благоустройство общественной территории «Парк отдыха Сингапай», п. Сингапай, ул. Круг Б-3;

«Обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства» с. Чеускино.

В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем и необходимо продолжать комплексное благоустройство территорий общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы) и дворовые территории, включающего в себя:

• обеспечение освещением территории поселения;

• оборудование и содержание автомобильных парковок;

* Устройство ливневой канализации;

• озеленение территории поселения;

• ремонт проездов к дворовым и общественным территориям;

• содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон;

• содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок;

• установка малых архитектурных форм.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы

окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2018-2022 годы» и в измененную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года» осуществлялось путем проведения следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Сингапай, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения Сингапай, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования сельское поселения Сингапай, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение на 2021-2025 и на период до 2030 года».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования сельское поселение Сингапай;

- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего развития.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и обсуждения с общественностью стало:

* Отсутствие единого облика территории поселения;
* Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения;
* Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселения;
* Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства территории поселения.

**Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,   
формулировка целей и постановка задач**

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2030 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года» предназначена для достижения цели:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельского поселения Сингапай.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельского поселения Сингапай;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения Сингапай.

4. Обеспечение надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Сингапай.

5. Реализация инициативных проектов.

Достижение цели Программы определяется целевыми показателями, перечень которых представлен в приложении № 1 к Программе.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения целей и решения задач Программы.

Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем порядке:

Показатель 1. «Количество благоустроенных дворовых территорий сельского поселения Сингапай (в рамках реализации приоритетного проекта)». (ед.) рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации, проводимой администрацией сельского поселения Сингапай.

Показатель 2. «Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Сингапай)». (ед.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации администрации сельского поселения Сингапай.

Показатель 3. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай». Рассчитывается по формуле:

Т=Е/М\*100%, где

Т – Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай, %;

М – площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2;

Е – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2;

Показатель 4. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». Рассчитывается, исходя из количества планируемых к реализации проектов.

Показатель 5. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сельском поселении Сингапай)», (%).

Показатель 6. «Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сельском поселении Сингапай, в котором проведены мероприятия в связи с наступившей юбилейной даты, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования», (%),

Д=М/Х\*100%, где

М - реализованные проекты, направленные на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сельском поселении Сингапай, в котором проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, шт.;

Х - населенные пункты, в которых запланированы проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными датами, шт.;

Д - Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сельском поселении Сингапай, в котором проведены мероприятия в связи с наступившей юбилейной даты, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %.

**Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски**

**реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, муниципальной программы за 2021-2030 годы будет достигнуто следующее:

Количественные показатели:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов– 54

2. Количество благоустроенных общественных территорий – 9 шт.,

3. Количество реализованных инициативных проектов – 52 шт.

4. Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%.

Качественные показатели:

1. Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и жизнеобеспеченностью на территории поселения;

2. Увеличение уровня развития культуры и спорта;

3. Снижение уровня травматизма и правонарушений;

4. Увеличение уровня занятости населения на общественных работах;

5. Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении вопросов местного значения;

6. Улучшение экологического состояния территории;

7. Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения;

8. Рост качества жизни населения.

Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, активизировать участие населения муниципального образования с.п. Сингапай в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

Все мероприятия сформированы по инициативам граждан, которые проживают в поселении и обсуждены на Общественном совете.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий предусматривают участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски, управленческие.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также дефицитом бюджета Нефтеюганского района, бюджета сельского поселения Сингапай. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях).

Независимо от обстоятельств появления экономического риска естественным является желание каждого субъекта уменьшить вероятные утраты, связанные с реализацией данного риска. Это осуществляется методом принятия управленческих решений, в процессе реализации, которых и происходит управление риском, называемое также – риск-менеджментом. Управление риском (риск-менеджмент) – процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное воздействие на реализацию программы, вызванных случайными событиями.

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

**Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения Сингапай.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

1) ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек и урн.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица) вправе отказаться от одного

или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ

по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

1) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов;

4) устройство велосипедных парковок;

5) оборудование площадок для выгула собак;

6) озеленение дворовых территорий;

7) устройство пешеходных дорожек и ограждений;

8) установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидии является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству.

При предоставлении субсидии в целях софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству, необходимо выполнение следующих условий:

наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Условие о софинансировании собственников помещений многоквартирного дома работ по благоустройству распространяется только на дополнительные виды работ. Размер софинансирования собственников помещений многоквартирного дома рассчитывается от стоимости выполнения дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Разработка, опубликование для общественного обсуждения и утверждение муниципальной программы поселения (изменения в действующую муниципальную программу), включает, в том числе следующую информацию:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния, определенного

в установленном порядке проведения инвентаризации) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ

по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) и включению в муниципальную программу поселения по благоустройству;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния, определенного в установленном порядке проведения инвентаризации) и подлежащих благоустройству в указанный период;

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой;

синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми муниципальными программами (планами) Нефтеюганского района, строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

финансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе с привлечением средств заинтересованных лиц;

финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства, необходимо осуществлять только за счет средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район и (или) бюджета муниципального образования сельского поселения Сингапай;

определение условий о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

определение условий о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

определение условий о гарантийном сроке не менее трех лет на выполненные работы при заключении муниципальных контрактов по благоустройству общественных и дворовых территорий;

обеспечение решений собственников помещений в многоквартирных домах

на общих собраниях, при благоустройстве дворовых территорий, границы которых определены за многоквартирными домами по данным государственного кадастрового учета.

Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация мероприятий осуществляется с использованием бережливых технологий.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в Таблице 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2021-2030 годы представлено в приложении № 3 к Программе.

**Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское поселении Сингапай.

5.1. Реализация программы осуществляется по двум этапам:

- Подготовительный;

- Основной.

В период подготовительного этапа:

- Анализ состояния территориального развития поселения;

- Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все объекты благоустройства, их техническое состояние;

- Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов и организация приема предложений по дополнению мероприятий от заинтересованных лиц.

Основной этап включает в себя:

- Разработка и согласование проектных решений;

- Реализация основных программных мероприятий;

- Осуществление общественного контроля.

5.2. Реализация мероприятий осуществляется на основании следующих порядков:

- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Сингапай;

* порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
* Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;
* Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу;
* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды;
* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды.

Администрация сельского поселения Сингапай, являющаяся заказчиком и исполнителем программы, несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств.

Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению.

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета поселения определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и коэффициента инфляции.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов ее реализации.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу вносятся корректировки. В случае выявления лучших практик реализации муниципальных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные

с оптимизацией этих мероприятий.

**Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы**

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года» на период действия Программы, создана общественная комиссия, утвержденная администрацией сельского поселения Сингапай.

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы (далее – общественная комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения Сингапай.

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации муниципальной программы на 2021-2025 и на период до 2030 года (приложение № 4 к Программе), исполнение которого рассматривается на заседаниях общественной комиссии.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании сельского поселения Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измере-**  **ния** | **Значение показателя** | | | | | | | | | | | |
| **на 01.01.2021** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сельском поселении Сингапай, \* | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий сельского поселения Сингапай (в рамках реализации приоритетного проекта), ед\*\* | Ед. | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Сингапай, ед\*\* | Ед. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Количество реализованных инициативных проектов | Ед. | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 5 | Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай | тыс. кв.м. | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 | 7 202 |
| 6 | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сельском поселении Сингапай, в котором проведены мероприятия в связи с наступившей юбилейной даты, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |

\* Указ Президента Российской Федерации от 07.08.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

\*\* В данных показателях учитываются объекты, в том числе реализуемые в рамках проекта "Народный бюджет", по наказам депутатов

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании сельского поселения Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | | **Основные направления**  **реализации** | **Связь с показателями**  **Программы (подпрограммы)** | |
| **начала реализации** | **Окончания реализации** |
| **Задача 1 "Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Сингапай"** | | | | | | | | | |
| **1. Основные мероприятия:** |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул. Круг В-1 (д.49, 51) п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2022 | 2022 | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | | | Основной отличительной чертой проекта является направленность на формирование безопасного стиля жизни, т.е освещение с энергосберегающими светильниками, установка скамеек, урн. | Показатель 1,2,4,5 | |
| **Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории"** | | | | | | | | | |
| 2.1. Обустройство центральной улицы по проспекту Молодежный  (III этап обустройство зоны отдыха возле д.34, IV этап обустройство зоны отдыха д.28. д.45) | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2022 | 2023 | Создание комфортных, безопасных условий для отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит укреплению здоровья населения, реализация мер по пропаганде среди граждан здорового образа жизни, создание условий для развития детского спорта. Проектом предусмотрено: устройство пешеходной зоны, обустройство отдельных зон для отдыха и спорта, оборудованных современными малыми архитектурными формами, игровым и спортивным оборудованием, предназначенных для всех возрастов, установка видеонаблюдения, озеленение территории. | | Показатель 1,3,4,5 |
| 2.2. Обустройство спортивной теннисной площадки с адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья по ул. Центральной, с. Чеускино | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай | 2024 | 2024 | Создание комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит укреплению здоровья населения, реализация мер по пропаганде среди граждан здорового образа жизни, создание условий для развития детского спорта. Проектом предусмотрено: установка теннисных столов, установка современных малых архитектурных форм, спортивное оборудование, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, видеонаблюдение | | Показатель 1,3,4,5 |
| 2.3. Благоустройство территории по проспекту Мечтателей от ж.д. 47 ул. Круг В-1 до храма п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2025 | 2025 | Создание комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит улучшить внешний облик поселения и создание максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей поселения. Проектом предусмотрено: устройство пешеходной зоны с ограждением, освещением, видеонаблюдением, а также установка современных малых архитектурных форм. | | Показатель 1,3,4,5 |
| 2.4. Благоустройство территории от ФОК до карьера п. Сингапай (I этап - обустройство тротуары, ограждение, велосипедные дорожки, II этап - обустройство освещение, благоустройство) | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2026 | 2027 | Создание комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит улучшить внешний облик поселения и создание максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей поселения. Проектом предусмотрено: устройство пешеходной зоны с ограждением, освещением, видеонаблюдением, велосипедной дорожки, а также установка современных малых архитектурных форм. | | Показатель 1,3,4,5 |
| 2.5. Благоустройство территории по проспекту Мечтателей от храма до ИЖС для многодетных, п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2028 | 2028 | Создание комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит улучшить внешний облик поселения и создание максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей поселения Проектом предусмотрено: устройство пешеходной зоны с ограждением, освещением, видеонаблюдением, а также установка современных малых архитектурных форм. | | Показатель 1,3,4,5 |
| 2.6. Благоустройство района Гидронамыв с. Чеускино | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2029 | 2030 | Создание комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит укреплению здоровья населения, реализация мер по пропаганде среди граждан здорового образа жизни, создание условий для развития детского спорта. Проектом предусмотрено: устройство пешеходной зоны, обустройство отдельных зон для отдыха и спорта, оборудованных современными малыми архитектурными формами, игровым и спортивным оборудованием, предназначенных для всех возрастов, установка видеонаблюдения, озеленение территории. | | Показатель 1,3,4,5 |
| **Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения Сингапай"** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:**  Реализация проектов «Народный бюджет»  (п. Сингапай, с. Чеускино) | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2021 | 2021 | Создание комфортных, безопасных условий для отдыха населения | | | Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне. Активное участие населения муниципальных образований Нефтеюганского района в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов | | Показатель 3 |
| **Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай"** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:** Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2021 | 2030 | Обеспечение поддержания территории муниципального образования сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии | | | Оптимизация процессов ухода и содержания территории и дальнейшего её развития (организация уборки мусора, санитарная очистка территории, освещение, озеленение, ремонт и обслуживание детских игровых площадок, содержание мест захоронения, мест массового отдыха) | | Показатель 1,2,3,4,5,6 |
| 4.1. Обустройство автомобильной парковки по ул. Круг В-1 ж.д. 44-45 п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2022 | 2022 | Обеспечение поддержания территории муниципального образования сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии | | | В целях обеспечения жителей микрорайона – парковочными местами, проектом предлагается обустроить открытую автомобильную стоянку для временного хранения автомобилей, и одно машино-место для инвалида. Реализация проекта позволит снизить дефицит парковочных мест в микрорайоне. | | Показатель 1,2,5 |
| 4.2. Обустройство автомобильной парковки по ул. Круг В-1 д. 50 п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2022 | 2022 | Обеспечение поддержания территории муниципального образования сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии | | | В целях обеспечения жителей микрорайона – парковочными местами, проектом предлагается обустроить открытую автомобильную стоянку для временного хранения втомобилей. Реализация проекта позволит снизить дефицит парковочных мест в микрорайоне | | Показатель 1,2,5 |
| 4.3. Обустройство проезда и автомобильной парковки по ул. Круг В-1 д. 49-51 п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2023 | 2023 | Обеспечение поддержания территории муниципального образования сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии | | | В целях обеспечения жителей микрорайона – парковочными местами, проектом предлагается обустроить открытую автомобильную стоянку для временного хранения автомобилей. Также предлагается заасфальтировать проезд возле дома 49 к дому 50. Реализация проекта позволит снизить дефицит парковочных мест в микрорайоне и создаст условия для беспрепятственного проезда автомобилей к домам 49 и 51. | | Показатель 1,2,6 |
| 4.4. Обустройство ливневой канализации по ул. Круг В-1 д. 44-51 п. Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2024 | 2024 | Обеспечение поддержания территории муниципального образования сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии | | | Цели: 1. обеспечение развития систем ливневой канализации для существующего и нового строительства жилищного комплекса;  2. улучшение работы систем ливневой канализации;  3. обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;  4. снижение вредного воздействия на окружающую среду; 5. снижение социальной напряженности населения по вопросу подтопления в весенне-осенний периоды. | | Показатель 1,2,6 |
| 4.5. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2021 | 2030 | Обеспечение поддержания территории муниципального образования сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии | | | Оптимизация процессов ухода и содержания территории и дальнейшего её развития (организация уборки мусора, санитарная очистка территории, освещение, озеленение, ремонт и обслуживание детских игровых площадок, содержание мест захоронения, мест массового отдыха) | | Показатель 1,2,3,4,5,6 |
| **Задача 5 "Реализация инициативных проектов"** | | | | | | | | | |
| 5.1. «Благоустройство общественной территории «Парк отдыха Сингапай» | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2021 | 2021 | Создание комфортных, безопасных условий для отдыха населения | | | Реализация данного проекта позволит укреплению здоровья населения, реализация мер по пропаганде среди граждан здорового образа жизни, создание условий для развития детского спорта. Проектом предусмотрено: обустройство отдельных зон для отдыха и спорта, оборудованных современными малыми архитектурными формами, игровым и спортивным оборудованием, предназначенных для всех возрастов, озеленение территории. | | Показатель 1,3,4,5 |
| 5.2. Обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства» с. Чеускино | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2021 | 2021 | Создание безопасных условий для проживания населения | | | Целью инициативного проекта является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. | | Показатель 1,3,4,5 |
| 5.3. Обустройство системы видеонаблюдения и освещения в парке отдыха Сингапай | МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | 2022 | 2022 | Создание комфортных, безопасных условий для отдыха населения | | | Целью инициативного проекта является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. | | Показатель 1,3,45 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании сельского поселения Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 и на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)** | | | | | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года» | Всего, в том числе: | **всего** | **-** | **37 075,25303** | **7 119,75300** | **8 237,50515** | **7 249,62961** | **8 000,00000** | **6 000,00000** | **6 000,00000** | **10 000,00000** | **10 000,00000** | **10 000,00000** |
| федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 459,38523 | 510,42588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет автономного округа | - | 12 035,71020 | 123,38600 | 830,18521 | 905,29344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Нефтеюганского района | - | 16 993,09000 | 1 900,00000 | 294,47311 | 327,19558 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет поселения | - | 8 046,45283 | 5 096,36700 | 6 653,46160 | 5 506,71471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | - | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Ответственный исполни-тель – МУ "Администрация сельского поселения Сингапай" | **всего** | **-** | **37 075,25303** | **7 119,75300** | **8 237,50515** | **7 249,62961** | **8 000,00000** | **6 000,00000** | **6 000,00000** | **10 000,00000** | **10 000,00000** | **10 000,00000** |
| федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 459,38523 | 510,42588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет автономного округа | - | 12 035,71020 | 123,38600 | 830,18521 | 905,29344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Нефтеюганского района | - | 16 993,09000 | 1 900,00000 | 294,47311 | 327,19558 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет поселения | - | 8 046,45283 | 5 096,36700 | 6 653,46160 | 5 506,71471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании сельского поселения Сингапай на 2021-2025 и на период до 2030 года»

**План реализации муниципальной программы на 2021-2025 и на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование контрольного события Программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | | | | | | |
| **2021г** | | | | **2022г** | | | | | | | **2023г** | | | | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
|  | **Контрольное событие № 1:** | Окончательная приемка работ | МУ Администрация сельского поселения Сингапай |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул. Круг В-1 (д.49, 51) п. Сингапай |  |  |  |  |  |  | |  | | ноябрь | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | **Контрольное событие № 2:** | Окончательная приемка работ |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1. Обустройство центральной улицы по проспекту Молодежный  (III этап обустройство зоны отдыха возле д.34, IV этап обустройство зоны отдыха д.28. д.45) |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | ноябрь |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.3. Обустройство спортивной теннисной площадки с адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья по ул. Центральной, с. Чеускино |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | ноя  брь | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.4. Благоустройство территории по проспекту Мечтателей от ж.д. 47 ул. Круг В-1 до храма п. Сингапай |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | Ноябрь | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.5. Благоустройство территории от ФОК до карьера п. Сингапай (I этап - обустройство тротуары, ограждение, велосипедные дорожки, II этап - обустройство освещение, благоустройство) |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | ноябрь | |  | |  | |  |
| 2.6. Благоустройство территории по проспекту Мечтателей от храма до ИЖС для многодетных, п. Сингапай |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | ноябрь | |  | |  |
| 2.7. Благоустройство района Гидронамыв с. Чеускино |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ноябрь |
| 3 | **Контрольное событие № 3:** | Окончательная приемка работ |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 3.1. Реализация инициативных проектов (п. Сингапай, с. Чеускино) |  |  |  | октябрь |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | **Контрольное событие №4** | Окончательная приемка работ | МУ Администрация сельского поселения Сингапай |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Обустройство автомобильный парковки по ул. Круг В-1 ж.д. 44-45 п. Сингапай «Уютный двор».  ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай |  |  |  |  |  | |  | |  | | октябрь |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2. Обустройство автомобильный парковки по ул. Круг В-1 д. 50 п. Сингапай «Паркинг».  ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай | Окончательная приемка работ |  |  |  |  |  | |  | |  | | октябрь |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.3. Обустройство проезда и автомобильной парковки по ул. Круг В-1 д. 49-51 п. Сингапай «АвтоДом».  ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай | Окончательная приемка работ |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | октябрь | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.4. Обустройство ливневой канализации по ул. Круг В-1 д. 44-51 п. Сингапай ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай | Окончательная приемка работ |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | октябрь |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.5. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай | Окончательная приемка работ | ежемесячно | | | | ежемесячно | | | | | | | ежемесячно | | | | | ежемесячно | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Контрольное событие №5** |  | МУ Администрация сельского поселения Сингапай |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. «Благоустройство общественной территории «Парк отдыха Сингапай» | Окончательная приемка работ |  |  |  | октябрь |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2. Обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства» | Окончательная приемка работ |  |  |  | ноябрь |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.3. Обустройство системы видеонаблюдения и освещения в парке отдыха Сингапай | Окончательная приемка работ |  |  |  |  |  | |  | |  | | ноябрь |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |